中共安庆市委办公室

办秘〔2015〕29号

中共安庆市委办公室 安庆市人民政府办公室

关于印发《安庆市档案信息化建设十年

规划（2015-2024年）》的通知

各县（市、区）委，各县（市、区）人民政府，市直各单位：

《安庆市档案信息化建设十年规划（2015-2024年）》已经市委、市政府同意，现予印发，请各地各单位认真学习贯彻。

中共安庆市委办公室

安庆市人民政府办公室

2015年7月27日

安庆市档案信息化建设十年规划（2015-2024年）

根据国家档案局提出的数字档案馆（室）建设总体目标，结合我市实际，制定安庆市档案信息化建设十年规划（2015-2024年）。

- 指导思想

以中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）精神为指导，以档案资源数字化建设为核心，加快推进档案信息数据库建设、档案信息存储管理平台建设、档案信息查询利用平台建设和档案信息采集接收平台建设进程，实现档案接收电子化、档案存储数字化、档案管理自动化和档案服务网络化，进一步加快全市档案信息化建设，突出打造“实力档案”、“数字档案”、“法治档案”、“人才档案”和“服务档案”，推动安庆档案事业转型发展、跨越发展，全面提升档案工作服务深化改革大局、服务经济社会发展、服务人民群众的能力和水平。

二、基本原则

档案信息化建设应当遵循“统筹规划，突出重点；满足需求，体系完善；防管结合，保障安全；整合资源，创新发展”的原则，积极实施，务求实效。

三、主要目标

用10年左右时间，在全市逐步建成以数字档案资源为基础、安全管理为保障、网络化利用为目标的数字档案馆（室）体系。县级以上国家档案馆基本建成数字档案馆；县直以上机关档案室实现传统载体档案全部数字化、电子文件规范整理归档和移交，各类数字档案资源的安全保存和长期可利用；推动事业单位数字档案室建设，引导企业档案信息化建设。

四、主要内容

档案信息化建设要紧紧围绕档案存量数字化、增量电子化、建设标准化、管理自动化、服务网络化、安全可控化、功能集成化、拓展智慧化等方面的建设精心谋划，科学设计，有序推进。

（一）加速推进馆（室）藏传统载体档案“存量数字化”进程

认真做好数字化前处理工作。各县（市、区）档案馆和各单位档案室要对馆（室）藏传统载体档案进行清查摸底，做到数量清楚、种类清楚、状态清楚。以提高实体档案的基础质量为目标，对各类需要进行数字化的档案对象，进行分类排队，列出计划，分年实施。加强传统载体档案实体的清理、整理、二次鉴定、修裱、加固、排重、统计和分析等技术处理工作，为加快推进传统载体档案数字化创造有利条件。

重点推进馆藏档案全文数字化。2022年，市档案馆基本完成现有馆藏全部档案的数字化扫描任务，各县（市、区）档案馆从2015年起，每年完成100万幅面的数字化扫描任务，力争用八年左右时间完成馆藏全部档案的数字化扫描。与此同时，各级档案馆应同步完成传统照片和音、视频档案的数字化。

加大机关档案室数字化工作指导力度。市直机关、承担社会管理和公共服务职能的二级单位五年内逐步完成室藏档案数字化扫描工作。逐步实行电子文件与纸质文件同步归档的“双归制”归档管理。各机关向同级档案馆移交传统纸质档案，原则上要同步移交数字化副本，并与移交的纸质档案保持一一对应。县（市、区）直单位也应按此要求，同步开展室藏档案数字化。

推行档案数字化进度报告制度。各县（市、区）档案馆每年向市档案局报送年度进展情况，以便掌握进度，加强督促和检查。

（二）全面加快档案“增量电子化”步伐

开展电子文件规范整理归档和移交，是新时期档案信息化建设的重中之重。各机关要认真管理在日常工作中生成或收到的电子文件，并按规定向机关档案室移交，确保不散失、不流失、不丢失、无篡改。条件成熟时，由机关档案室按规定向同级国家综合档案馆移交电子文件，并同步移交纸质副本，确保各类数据的有效读取并能长期保存和利用，逐步实现馆（室）藏档案的“增量电子化”。

（三）认真贯彻《数字档案馆建设指南》和《数字档案室建设指南》，大力推进数字档案馆（室）建设

《数字档案馆建设指南》和《数字档案室建设指南》是国家档案局制定并指导全国数字档案馆（室）建设的业务规范，各级档案部门一定要深入学习，融会贯通，认真贯彻执行。要在各级党委、政府的领导下，积极争取财政局、发改委和电子政务建设部门，特别是党政内网建设部门的支持，将数字档案馆（室）建设与当地信息化建设和电子政务建设同规划、同部署、同检查、相衔接、不脱节，努力建成满足数字档案“收、存、管、用”需求的数字档案馆（室）。

重点研究基于党政内网和其它基于自动化办公的网络平台流转电子文件的落地归档问题，确保以档案馆和档案室为基本单元，做到电子文件应收尽收、应归尽归和应管尽管，不留空白和遗憾。在此基础上，各县（市、区）档案馆要勇于探索，积累经验，突出特色，走出创新发展之路。

依托党政内网，借助已经建成的“信息高速公路”，分级规划建设数字档案室。用2-3年时间，建设一批机关数字档案室示范单位，探索新办法和新措施，加快推进市直机关数字档案室建设。条件成熟后，逐步向全市推广。

（四）大力加强档案开发利用平台建设

充分利用和依托电子政务外网和档案信息网等公共服务平台，大力推进档案信息资源社会共享，加快建立面向不同对象的多元化档案利用服务平台，整合各类档案资源，提高利用服务的智能化程度。要大力推进开放档案目录和可公开的专题档案全文上网步伐，尽可能让人民群众足不出户，轻点鼠标就可以查阅所需要的档案目录或档案全文，实现轻松查档，优化服务，最大限度地发挥“档案为民”的价值和作用。

（五）加快档案信息化规划、标准规范、管理制度和安全体系建设

加快制定档案信息化建设规划。各县（市、区）档案局对档案信息化基础设施、应用系统、档案信息资源、安全保障体系、标准规范、人才队伍等建设，要统筹部署，科学安排，切实做到规划先行，有计划、分步骤地实施。

加快建立健全档案信息化标准规范体系。对于国家已经制定的标准规范要认真贯彻执行，并结合实际，制定出台相关配套办法，推动档案信息化建设有序开展。

加强档案信息化管理制度建设。要根据工作实践并借鉴先进经验，按过程、环节和职责任务，制定出台相关的管理制度，确保各项工作按制度办事，有制度管事，不出差错和漏洞。

大力加强档案信息化安全体系建设。重点抓好机房安全、网络安全、设备安全、信息安全、数据安全和载体安全。推进传统载体档案数字化，还包括场地安全、过程安全和数据质量安全等新兴档案安全。新兴档案安全要与传统档案安全相衔接、相协调，互为补充，形成闭环。对于各类安全节点，逐一列出问题清单，采取人防、物防、技防相结合的综合措施，实行“零”风险控制。要严格执行国家档案局办公室印发的《档案数字化外包安全管理规范》（档办发〔2014〕7号），加强档案数字化外包安全管理。

（六）大力加强档案信息化人才队伍建设

人才队伍是推进档案信息化建设的长久保证。要大力加强档案信息化人才队伍的培训、培养和选拔工作，形成人才团队和骨干力量。

加强在职学习。重点是要学习档案信息化知识和理论，提高操作能力和本领。在职干部职工的学习培训是重中之重，也是现实保证。

大力培训选拔档案信息化骨干队伍。重点是培训选拔计算机和网络人才，充实档案工作人员队伍，为推进档案事业现代化提供骨干保证。

加强档案信息化人才储备和管理。重要的档案信息化岗位要实行A、B角制度和相互支持、相互配合、相互监督的工作机制。基础档案数据库管理，要实行网络管理员、安全管理员、安全审计员“三员”共管的制度和机制。

五、阶段划分

档案信息化建设总体分为三个阶段：

（一）第一阶段：启动准备阶段（2015年）

以“2015·档案数字化推进年”活动为契机，开展思想动员、人员培训、职能配备、制定规划和启动实施等工作。重点任务是馆藏存量档案数字化、数字档案存储平台和查询利用应用平台建设，电子文件规范整理归档，初步构建数字档案馆（室）体系。

（二）第二阶段：全面推进阶段（2016-2022年）

主要任务是健全内设机构，充实专业人员，完善平台建设，规范管理制度，提高管理水平和优化公共服务。重点任务是基本完成传统载体档案全文数字化、开展电子档案规范移交和接收、加强电子档案资源整合利用和数字档案馆（室）提档升级。

（三）第三阶段：完善提高阶段（2023-2024年）

主要任务是充实内设机构，培养骨干人才，运用各种先进网络和识别工具，有效整合各种平台资源和数字档案资源，大规模地开展档案信息资源社会共享服务和个性化服务，最大限度地发挥各种档案信息化资源的社会效益。重点任务是完善数字档案馆（室）体系，丰富档案信息资源的内涵、种类和数量，积极采用云计算和物联网等新技术，以建设智慧档案馆（室）为新目标，将档案信息化建设推向新阶段。

六、保障措施

（一）提高认识，加强领导

各级档案行政管理部门和各单位要提高认识，统一思想，加强领导，完善措施，把档案信息化建设作为推进档案管理体系和服务能力建设的重要抓手，通过思想动员、规划布局、项目争取和措施完善，推进各级档案馆（室）加快档案信息化建设，推动数字化转型，为促进档案事业科学发展、协调发展、创新发展奠定基础，创造条件。

（二）争取政策，落实资金

各级档案行政管理部门要争取将档案信息化建设纳入当地国民经济和社会发展计划，争取政策，落实资金，为推动档案信息化建设提供可靠的物质基础保障。各单位要将数字档案室建设列入本单位工作计划，并提供必要的资金保障。

（三）创新方法，建立机制

各级档案行政管理部门和各单位要不断创新方法，着眼长远，建立机制，为推进数字档案馆（室）建设提供长效保障。正在推进或已经完成新档案馆建设的地方，要同步规划数字档案馆和数字档案资源建设，构建实体档案馆与数字档案馆“一身二任、一肩双挑”，实体档案资源与数字档案资源“双轨并行、互为备份”的新格局。暂时没有新档案馆建设任务的地方，要优先规划数字档案馆和数字档案资源建设，走内涵式发展道路，促进档案事业实现质的飞跃。

（四）强化责任，注重实效

档案信息化建设要强化责任，注重实效。市档案局成立档案信息化建设领导小组，负责全市档案信息化建设工作的统一领导和组织实施，各县（市、区）也要成立相应的领导机构，负责本地档案信息化建设工作的组织落实，为实现档案信息化建设开好头、起好步、扎实推进提供强有力的组织保障。

中共安庆市委办公室 2015年7月28日印发